广西建工集团

第一建筑工程有限责任公司文件

桂一建质安字〔2015〕21号

关于印发公司《进一步加强建筑安装施工企业安全生产工作九项措施实施细则》的通知

公司所属各单位、机关各处室：

为更好地贯彻落实集团公司《关于进一步加强建筑安装施工企业安全生产工作的九项措施》，公司制定了《进一步加强建筑安装施工企业安全生产工作的九项措施实施细则》，现印发你们，请严格遵照执行。

广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

2015年8月10日

抄 送：公司领导，有关处室，办存。

广西建工集团第一建筑工程有限责任公司办公室 2015年8月10日印发

关于进一步加强建筑安装施工企业安全生产

工作的九项措施实施细则

为更好地贯彻落实集团公司《关于进一步加强建筑安装施工企业安全生产工作的九项措施》，特制定本实施细则。

| 序号 | 集团要求 | 实施细则 | 实施部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一项：必须加强安全生产工作的领导 | 第一条 | 1.建立健全安全生产委员会。 2.建立健全安全生产委员会工作机制。 | 1.由于人事变动，按集团公司要求调整充实安全生产委员会成员，董事长、党委书记任主任，总经理任第一副主任，安全总监任常务副主任，其他班子成员任副主任。 2.坚持每月组织召开一次安全生产会议，会议主要研究、部署、指导安全生产工作。明确安全生产委员会的督查问责职责，对发生一般死亡及以上事故的单位和责任人层层进行约谈和问责。 | 办公室 安质处 |
|  | 第二条 | 加强安全生产工作，落实“党政同责，一岗双责”责任。 | 重新修订领导分工及责任体系，明确强调：企业主要领导对安全生产负有领导责任，其班子成员按照职责分工分别承担相应的职责，对分管业务工作负责，也要对分管业务范围内的安全生产工作负责。 | 办公室 安质处 |
| 第二项 全面完善落实安全生产责任制 | 第三条 | 进一步建立完善安全生产规章制度 | 认真对公司安全生产组织体系、责任体系、技术体系、监督检查体系、教育培训体系、投入保障体系、应急救援体系等方面进行梳理，查找漏洞与不足。要按照有关法律、法规和规定设置和配备与安全生产工作相适应的管理机构和人员，建立健全以安全生产责任制、安全操作规程、安全培训教育、安全监督检查、重大危险源监控、事故隐患整改、事故应急救援等为主要内容的规章制度，并全面贯彻实施。 | 安质处 总工办 人力资源处 项目管理处 |
|  | 第四条 | 1.加强合作项目及专业分包管理。 2.加强项目承包管理。 | 1.在签订分包合同时，一并签订安全生产管理协议，在其中明确双方安全责任，加强全施工过程监督，将分包单位安全生产纳入总包的统一管理，总包对分包的安全管理负责； 2.对于项目承包管理，特别是合作项目，在经营承包合同中，明确安全管理目标、责任，明确项目经理、总工长、安全总监、栋号长、安全员、技术负责人必须配置到位，明确事故处罚责任。 | 项目管理处 安质处 经营处 |
|  | 第五条 | 层层签订安全生产责任状。 | 由公司发文，强调各级别，包括分公司、项目部、专职安全员、每个员工必须层层签订责任状，明确各岗位的安全职责。安质处出具指导性样板。 | 安质处 |
| 第三项 安全管理人员层层到位 | 第六条 | 加强集团总部对安全生产工作的领导。 | 加强沟通联系，积极配合集团公司工作。 |  |
|  | 第七条 | 进一步明确安全总监的专职要求。 | 公司安全总监已经到位，强调安全总监专职负责安全生产工作，不得分管其他与安全生产无关的业务。 |  |
|  | 第八条 | 狠抓分公司和项目部安全人员的配备 | 对分公司进行要求： 所有项目部必须配备完善项目经理、技术负责人、总工长（栋号长）、质检员和专业施工员，特别是安全管理人员。 分公司要设立安全总监，专门负责安全生产管理工作。无论是自营项目还是合作项目，必须配备足够的安全管理人员。大项目必须设立项目安全总监。 | 安质处 |
| 第四项 切实提高项目安全管理人员素质 | 第九条 | 安全员必须持证上岗。 | 为解决现场安全员证不满足要求的问题，各分公司应加大对现场管理人员特别是新员工的培训教育工作，鼓励现场人员通过专业考试取得岗位资格证，凭证持证上岗。 | 安质处 |
|  | 第十条 | 安全管理人员必须佩戴统一标识的红袖章 | 由公司统一制作统一标识的红袖章，项目安全总监和专职安全员必须佩戴，做到现场作业期间不间断的检查、监督，查找安全隐患，抓整改落实。 | 安质处 |
|  | 第十一条 | 加强安全生产培训 | 人力资源处修订年度培训计划，要加强对安全员的日常培训工作，进一步提高安全生产业务知识和管理能力，确保安全员在岗上能充分履职。 | 人力资源处 |
|  | 第十二条 | 鼓励工程技术人员考取国家注册安全工程师及安全员岗位证 | 通过设定经济奖励，鼓励现场管理人员考取国家注册安全工程师及安全员岗位证，充实安全管理岗位。制定考核办法，根据考核结果，对在安全工作岗位中工作敬业、责任心强、业绩突出的各级安全管理人员，重点培养、使用。 | 安质处 党群处 |
|  | 第十三条 | 提高各级安全管理人员的工资待遇， | 设立专项安全岗位补贴，补贴由公司统一发放。 | 经营处 财务处 |
|  | 第十四条 | 安全管理人员必须抓好安全技术交底工作。 | 各级别管理机构、人员层层签订责任状，明确要求：对进入施工现场的劳务人员必须进行三级安全教育，专业工长必须组织对劳务作业人员进行上岗前安全技术交底，劳务队长必须每天组织班前安全技术交底并签字确认，专职安全员必须要对班前交底进行监督和检查，未经三级安全教育和班前安全技术交底的劳务作业人员不能上岗作业。 | 安质处 项目管理处 |
|  | 第十五条 | 项目部必须在开工前实施危险源辨识，建立危险源台账，建立重大危险源公示牌，并根据工程实际进度情况及时更新，重大危险源逐级上报，并报集团公司备案 | 公司修订出台新的危险源管理办法，明确辨识、公示、上报制度。 | 总工办 |
|  | 第十六条 | 对深基坑、高大模板、超高脚手架、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、人货两用施工电梯、临时活动板房等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程必须组织专家论证，项目部、分公司、公司职能部门、公司总工程师和安全总监必须逐级对重大危险源方案审批，监理单位审查确认后，才能组织施工。 | 在新的危险源管理办法中明确超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的方案论证、审批流程。（在2012年生产处发件基础上完善） | 总工办 |
|  | 第十七条 | 项目部、分公司、公司安全总监逐级落实对重大危险源施工现场实施全过程指导、监控，并完善验收手续。 | 在新的危险源管理办法中明确： 一是要按照重大危险源专项方案，实施前项目技术负责人向现场管理人员和所有作业人员进行安全技术交底，并有书面记录、当班记录和签字。 二是项目技术负责人、施工员施工过程中指导落实，项目安全总监、专职安全员必须在作业期间不间断的检查、监督。 三是检查中发现隐患及时整改，重大隐患应立即上报并停工整改。对监理单位监理过程中发现的安全隐患，也必须立即整改或者责令停止施工。对存在重大隐患但整改不力的，要及时报告公司安全总监或集团公司专门负责安全工作的副部长。 四是对重大危险源分部分项工程，必须经公司安全总监、总工、公司职能部门、分公司、项目部以及建设、监理方有关人员验收并形成验收记录，验收合格才能进入下一道工序。 五是项目部应按重大危险源应急救援预案的要求，配备相应的人员与设施，每半年至少组织一次演练。 | 总工办 项目管理处 安质处 |
| 第六项 加大安全生产投入 | 第十八条 | 必须建立完善安全文明施工费管理制度，公司、分公司要建立安全文明施工费专项账户，各项目安全文明施工费要单独提取，由分公司统一专户管理，实行专款专用。 | 由财务处落实，公司、分公司建立安全文明施工费专项账户，各项目安全文明施工费要单独提取，由分公司统一专户管理，实行专款专用。同步明确安全文明施工费管理办法，要求：特别是合作项目在合同中必须约定把安全文明施工费统一由分公司专款专户管理。当项目存在安全隐患不整改时，公司、分公司、项目部等各级安全总监有权提出启动专项安全文明施工费用于项目安全整改投入，并对安全文明施工费实行过程监督和审批。特别是加大对高大支模、外脚手架、深基坑、机械设备、现场防护设施的投入，培训教育投入，安全技术研发投入，现场安全信息化投入，劳动防护用品投入等。（在安质处2013年关于安措费的文件基础上完善。） | 财务处 安质处 |
| 第七项 加强安全生产大检查和整改落实工作 | 第十九条 | 加强定期检查工作 | 要求分公司、项目部按规章制度要求组织巡检、日检、周检、月检、，并做好检查记录，把定期开展安全隐患大排查、安全生产大检查、安全工作大整改行动作为安全管理工作的常态，常抓不懈。并严格按考核办法进行考核，奖优惩劣。 同时，公司依托分公司，组成季度检的队伍，增加季度检的覆盖面。 | 安质处 |
|  | 第二十条 | 加强巡查工作。 | 明确工作纪律，采取“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用接待陪同，直奔基层、直插现场），层层落实专人巡查，特别是对重大危险源和重大节点施工，要确保人员到位、方案到位、防范到位、责任到位。 | 安质处 |
|  | 第二十一条 | 加强整改落实工作。 | 公司出台新的现场检查奖罚条例，加大违法违规成本。 对检查发现的问题要定人、定时间、定方案、定措施进行整改，对整改落实不到位的，在通报批评。重大安全隐患整改后，须由项目安全总监验收合格后方可进入下道工序施工；对检查中发现的问题，整改须经安全管理人员确认后，方可进入下一道工序施工。 | 安质处 |
|  | 第二十二条 | 加强作业人员健康检查。 | 项目部实行实名制管理，要求劳务分包单位对进入工地的劳务作业人员必须进行身体健康检查，提供健康证报项目部，对健康检查不合格，不符合岗位作业要求的，一律不得上岗作业。 | 人力资源处 项目管理处 |
|  | 第二十三条 | 加强消防和用电安全管理。 | 加强消防和用电安全管理的培训学习，明确相关消防、用电管理要求： 1.活动板房芯材必须采用A级不燃材料； 2.严禁在宿舍内煮饭和使用大功率电器； 3.生活区主要场所（宿舍、厨房、仓库、办公室），施工区主要场所，总、分配电箱、动火区、木工加工区、易燃材料集中堆放区、建筑楼层等区域必须按规定配备灭火器；特别是加强高层建筑的消火栓、水带、水枪设施配备，并保证消防设备设施合格有效，必须采取有效措施，杜绝火灾事故的发生。 4.用电必须按照规范要求，不得乱搭乱接，违章用电。 | 安质处 |
| 第八项 进一步明确安全总监和安全员的权限 | 第二十四条 | 安全管理人员的否决权。 | 在安全生产责任状中明确安全管理人员的权限： 1.否决权；安全总监、安全员对项目不履行安全职责，不落实整改的，可以直接下达停工整改通知。 2.越级上报权；安全总监、安全员对本级管理的安全工作，本级主要领导或主要负责人员不重视、不执行、不落实的，可以直接越级第一时间上报，直至上报集团公司，并下令停工。 3.评价权；安全总监可逐级或直接对不履行安全生产管理职责、不称职的下级安全总监和管理人员提出调整建议。 4.整改权；现场安全员对施工现场存在安全隐患要及时按要求整改，对不按要求及时整改的，安全员有权派工进行整改，其发生费用进入项目成本。 5.审核权；工程完工后，项目安全总监参与分部分项工程验收合格后在工程任务单签字，劳务费用支付时，由项目安全总监审核签字后财务才能支付。 | 安质处 |
|  | 第二十五条 | 安全管理人员的越级上报权。 |  |  |
|  | 第二十六条 | 安全总监对下级安全总监年度安全生产业绩考核的评价权。 |  |  |
|  | 第二十七条 | 现场安全员的整改权。 |  |  |
|  | 第二十八条 | 项目安全总监（专职安全员）工程任务单及支付人工费的审核权。 |  |  |
| 第九项 加强安全生产奖罚 | 第二十九条 | 加大经济奖励力度。 | 制订管理办法，安全生产工作与分公司主要负责人、安全总监年终绩效挂钩，年度对全年安全管理好、无发生一般及以上事故，分别给予分公司经理、党委书记1万元奖励，对分公司安全总监奖励1.5万元。对分公司其他的班子成员，分公司职能部门、分公司、项目部有关人员的奖励逐级进行。 | 安质处 财务处 |
|  | 第三十条 | 加大经济处罚力度。 | 结合安全生产责任制约定的经济处罚条款，加大经济处罚力度。 | 安全生产委员会 安质处 财务处 |
|  | 第三十一条 | 加大事故问责力度。 | 年度内只要发生安全生产死亡事故的单位，都要在全集团内进行通报批评；年度内发生安全生产死亡责任事故的单位，集团公司对企业主要负责人进行约谈，公司对分公司主要负责人进行约谈，并视事故严重程度对相应责任人进行问责；年度内发生较大及以上责任事故的单位，公司对分公司主要负责人进行问责，并视情况给予不同岗位的责任人约谈、警告、记过、记大过、交流、降级、撤职、开除处分。对发生安全生产事故隐瞒不报、谎报或者迟报，给企业造成重大的损失的，要逐级追加处罚。对发生安全生产责任事故构成犯罪的，依照《中华人民共和国安全生产法》承担刑事责任。 | 安全生产委员会 |
|  | 第三十二条 | 加大“一票否决”力度。 | 当年发生一般及以上安全责任事故的，当年的评优评先中实行一票否决。发生安全生产死亡责任事故的项目经理3年内在集团内部不得聘任项目经理职务；负主要责任的人员，两年内不得提拔使用；负次要责任的人员，一年内不得提拔使用。 | 安全生产委员会 |

以上实施细则请各部门按分工逐条落实，并请各单位做好贯彻实施工作。